|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uger | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| P = Planlagt Arbejde  R = Review ✓= Udført arbejde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektopstart | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kravsspecifikation |  |  | P | P/R | R |  | (✓) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accepttest |  |  | P | P/R | R |  | (✓) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Design |  |  |  |  |  |  | P | P | P/(✓) |  |  |  |  |  |  |
| Udarbejdelse af Software |  |  | P | P | P |  | P | P | P | P | P | P | P/(✓) |  |  |
| Udarbejdelse af Hardware |  |  | P | P | P |  | P/(✓) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapportskrivning |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P | P | P/(✓) |  |  |
| Korrekturlæsning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P/(✓) |
| Accepttest med vejleder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (✓) |  |
| Rapport aflevering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (✓) |

Tidsplan for 3.Semesterprojekt

**Deadlines**

02.10.2015 Aflevering af Kravspecifikation og Accepttest til Review-gruppen

09.10.2015 Review af Kravsspecifikation og Accepttest færdiggjort med Review-gruppen

06.11.2015 Aflevering af Design til Review-gruppen

13.11.2015 Review af Design færdiggjort med Review-gruppen

11.12.2015 Accepttest med vejleder

16.12.2015 Aflevering af projektet