|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uger | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| P = Planlagt Arbejde  R = Review ✓= Udført arbejde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektopstart | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kravsspecifikation |  |  | P | P/R | R |  | (✓) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accepttest |  |  | P | P/R | R |  | (✓) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Design |  |  |  |  |  |  | P | P | P/R | R/(✓) |  |  |  |  |  |
| Udarbejdelse af Software |  |  | P | P | P |  | P | P | P | P | P | P | P/(✓) |  |  |
| Udarbejdelse af Hardware |  |  | P | P | P |  | P/(✓) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapportskrivning |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P | P | P/(✓) |  |  |
| Korrekturlæsning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P/(✓) |
| Accepttest med vejleder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (✓) |  |
| Rapport aflevering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (✓) |

Tidsplan for 3.Semesterprojekt

**Deadlines**

02.10.2015 Aflevering af Kravspecifikation og Accepttest til Review-gruppen

09.10.2015 Review af Kravsspecifikation og Accepttest færdiggjort med Review-gruppen

06.11.2015 Aflevering af Design til Review-gruppen

13.11.2015 Review af Design færdiggjort med Review-gruppen

11.12.2015 Accepttest med vejleder

16.12.2015 Aflevering af projektet

Uge 42 holdes der efterårsferie/undervisningsfri

Detaljeret tidsplan

**Kravspecifikation & Accepttest udarbejdelse**

Planlæggelse

I uge 38 og 39 er der planlagt at arbejde med KS og AT, da der fredag i uge 39 skal afleveres et udkast til Review-gruppen. I uge 41 og 43 er der planlagt at reviewe og tilrette KS og AT. I uge 43 skal KS og AT gerne være færdig – så selve produkt udviklingen kan gå i gang.

Udførelse

I uge 38 var der brainstorm i forhold til de funktionelle krav for produktet. Nogle af de første tanker omkring de funktionelle krav blev ændret i uge 39 efter vejledermøde med Peter. I uge 39 blev de ikke-funktionelle krav samt accepttest udarbejdet. Det var klar til aflevering torsdag i uge 39.

I uge 41 var der review med gruppe 2.

Resultat

*Nåede man målet og er man tilfreds*

**Design**

Planlæggelse

I uge 43-45 er der planlagt at arbejde med udarbejdelsen af Design. Altså systemarkitektur, grænseflader, HW-arkitektur og SW-arkitektur. Fredag i uge 45 skal Design afleveres til Review-gruppen. I uge 46 laves der review af Design og det tilrettes og skal være færdig i samme uge.

Udførelse

Bla bla

Resultat

Bla bla

**Udarbejdelse af Software**

Planlæggelse

I uge 39-41 er der planlagt at påbegynde SW arbejdet i forhold til at oprette de forskellige klasse i trelagsmodellen. Fra uge 43-49 er der planlagt at udarbejde selve SW’eren for produktet ift. krav og design.

Udførelse

I uge 39-41 er der blevet lavet en skabelon for SW’en i forhold til trelagsmodellen. Et udkast til, hvordan GUI skal se ud, er også blevet udarbejdet.

Resultat

Bla bla

**Udarbejdelse af Hardware**

Planlæggelse

I uge 39-43 er der planlagt at arbejde med HW. Der skal beregnes komponentværdierne og HW’eren skal bygges og testes.

Udførelse

I uge 39, er udregninger af komponentværdier foretaget. I uge 40-41 er HW bygget, og testet.

Resultat

HW fungerede efter, udskifting af enkelte komponenter, der ikke fungerede efter hensigten, jf. udregnede komponentværdier.

**Rapportskrivning**

Planlæggelse

Bla bla

Udførelse

Bla bla

Resultat

Bla bla

**Korrekturlæsning**

Planlæggelse

Bla bla

Udførelse

Bla bla

Resultat

Bla bla

**Accepttest med vejleder**

Planlæggelse

Bla bla

Udførelse

Bla bla

Resultat

Bla bla

**Rapport aflevering**

Planlæggelse

Bla bla

Udførelse

Bla bla

Resultat

Bla bla